|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **"СОГЛАСОВАНО"**  **Глава сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области** |  | **"УТВЕРЖДАЮ"**  **Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Савельева**  **"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Студенников**  **"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.** |

**Техническое задание**

**на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование и вид объекта** | **Выполнение работ по мероприятию «Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование)»**  **в части разработки проектной документации** |
|  | **Местоположение объекта** | **Участок несанкционированного размещения спиртовой барды расположен на северо-западной окраине с. Рождествено, на расстоянии 110 м от ближайшей жилой застройки, в 50 м от склона оврага и в 400 м от ближайшего поверхностного водного объекта, сообщающегося с Саратовским водохранилищем** |
|  | **Заказчик и его юридический адрес** | **Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, 443013, г. Самара, ул. Дачная 4-Б** |
|  | **Проектная организация и ее юридический адрес/ Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду** | **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет»**  **443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244, Главный корпус,**  **тел.8 (846) 337-21-20** |
|  | **Источник финансирования** | **Бюджет Самарской области** |
|  | **Цель проведения ОВОС** | **Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду.**  **Учет мнения общественности при реализации проекта рекультивации**  **Прохождение государственной экологической экспертизы документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную или иную деятельность.** |
|  | **Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду** | **Начало – март 2021 г.**  **Завершение – июнь 2021 г.** |
|  | **Назначение и основные решения** | **Объектом производства рекультивационных работ является территория несанкционированного размещения отходов (спиртовой барды, навоза КРС, растительных остатков и т.д.) общей площадью 42,4421 га.**  **Указанная территория включает земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0206005:1201 площадью 18,4821 га; 63:17:0206020:1306 (63:17:0206005:1306 в соответствии с письмом НП "Самарская Лука") площадью 22,40 га и 63:17:0206005:1 площадью 1,56 га соответственно.**  **Данные земельные участки, по функциональному зонированию, согласно Положению о национальном парке "Самарская Лука", относятся к зоне хозяйственного назначения (исх.№2016 от 09.10.2019 г.)**  **Восстановление рассматриваемой территории может проводиться по нескольким направлениям:**  **1. Рекультивация территории с экскавацией и вывозом антропогенного образования через село Рождествено и р. Волга на объекты размещения или обезвреживания отходов;**  **2. Рекультивация территории с переработкой техногенного образования непосредственно на месте его текущего позиционирования;**  **3. Консервация территории, включающая перекрытие участков размещения антропогенных грунтов и загрязненных участков гидроизоляционными мембранами для исключения их контакта с поверхностными водами и предотвращения вымывания загрязняющих веществ.** |
|  | **Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо провести процедуру ОВОС** | **Комплект документации по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС) должен быть разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:**  **- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372.**  **- ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.**  **- ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ.**  **- ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ.**  **- ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.**  **- Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 №800 "О проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и консервации земель").**  **- ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ.**  **- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.**  **- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.**  **- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ.** |
|  | **Перечень исходных данных** | **Материалы изысканий и исследований в объеме, требуемом для разработки материалов ОВОС.**  **Проектная документация в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 "О проведении рекультивации и консервации земель" и Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».** |
|  | **Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду** | **Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, природопользования, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов.**  **Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся официальной информации, статистики, проведенных ранее исследований. При выявлении недостатка в исходных данных и других неопределенностей в определении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, описать данные неопределенности, оценить степень их значимости и разработать рекомендации по их устранению.** |
|  | **План проведения консультаций с общественностью** | **С целью выявления общественного мнения и обеспечения возможности его учета в проектных решениях, необходимо осуществить информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности в период подготовки и проведения ОВОС.**  **В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо:**  **- проинформировать заинтересованные стороны процесса ОВОС о настоящем техническом задании на проведение ОВОС, предварительных материалах ОВОС, о месте свободного доступа к настоящему техническому заданию и предварительным материалам ОВОС и фиксации замечаний и предложений в течение не менее 30 календарных дней со дня опубликования информации. Фиксация замечаний и предложений осуществляется путем ведения журнала регистрации посетителей.**  **При наличии обоснованных замечаний и предложений предусмотреть корректировку технического задания и разрабатываемых на его основе материалов по оценке воздействия на окружающую среду;**  **- информирование осуществить путем размещения объявлений в официальных печатных изданиях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления.**  **Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на окружающую среду может осуществляться путем размещения информации в сети Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение и доступ к информации.** |
|  | **Основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду** | **Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния намечаемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды с целью принятия решения о допустимости осуществления хозяйственной деятельности.**  **Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо решить следующие задачи:**  **- провести комплексную оценку воздействия на окружающую среду;**  **- рассмотреть факторы негативного воздействия на природную среду, определить количественные характеристики воздействий;**  **- разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду.** |
|  | **Состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду** | **В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 № 372, исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны включать следующие материалы:**  **- характеристику намечаемой хозяйственной и иной деятельности и возможных альтернатив;**  **- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.);**  **- возможные воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив;**  **- оценку воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических последствий);**  **- мероприятия, уменьшающие, смягчающие или предотвращающие негативные воздействия, оценку их эффективности и возможности реализации;**  **- предложения по программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;**  **- предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая краткое изложение для неспециалистов).** |

|  |  |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | А.Ю. Петров |
| Ведущий специалист проектной группы, д.т.н. | О.В. Тупицына |