В рамках реализации **НП «Демография»:**

На сегодняшний день, на территории муниципалитета в рамках национального проекта «Демография» ведется строительство детских садов:

- «Детский сад на 150 мест в с. Курумоч, м.р. Волжский» - строительство ведется при софинансировании министерства строительства Самарской области. Общая сумма финансирования проекта 762,4 млн. рублей (в т.ч.: ФБ – 281,7 млн. рублей, ОБ – 431,6 млн.рублей, МБ – 49,1 млн.рублей). Объект рассчитан на 150 мест, в т.ч. 30 мест для детей в возрасте до 3-х лет. Очередь -168 человек. Объект введен в эксплуатацию 15.11.2019 года.

- «Детский сад на 250 мест в пгт Смышляевка, м.р. Волжский» - строительство ведется при софинансировании министерства строительства Самарской области. Общая сумма финансирования проекта 173,7 млн. рублей (в т.ч.:. ФБ – 97,3 млн. рублей, ОБ – 187,6 млн.рублей, МБ – 17,0 млн. рублей). Объект рассчитан на 250 мест, в т.ч. 80 мест для детей в возрасте до 3-х лет (4 группы по 20 чел.), 170 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группы разной наполняемости). Очередь - 392 человека. Объект планируется к сдаче в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года. На 01.01.2020 года готовность составляет 85 %.

- «Детский сад общеразвивающего вида на 294 места с бассейном», расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон "Южный город" 6 очередь» - строительство ведется при софинансировании министерства строительства Самарской области. Общая сумма финансирования проекта 226,6 млн. рублей (в т.ч.: ФБ – 133,7 млн. рублей, ОБ – 79,5 млн. рублей, МБ – 13,3 млн.рублей). Объект рассчитан на 294 места, в т.ч. 63 места для детей в возрасте до 3-х лет (3 группы по 21 чел.), 231 место для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группы разной наполняемости). Очередь - 2018 человек. Объект планируется к сдаче в эксплуатацию в феврале 2020 года. На 01.01.2020 года готовность составляет 50 %.

- «Детский сад на 250 мест на ул. Народной, пгт Стройкерамика, м.р. Волжский» - на сегодняшний день ведется проектирование объекта. Реализация проекта планируется на 2019-2020 года. Объект рассчитан на 250 мест, в т.ч. 80 мест для детей в возрасте до 3-х лет (4 группы по 20 чел.), 170 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группы разной наполняемости).

- Ведется проектирование детского сада «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный». Объект рассчитан на 300 мест, в т.ч. 60 (мест для детей в возрасте до 3-х лет (3 группы по 20 чел.), 240 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группы разной наполняемости). Мероприятия по строительству детского сада планируется на 2020-2021 года.

Во исполнение поручения Губернатора Самарской области Д.И., за счет средств бюджета муниципального района Волжский в дошкольных учреждениях района в 2018-2019 гг. открыто 352 места, а также 320 мест - за счет внебюджетных источников ГБОУ (Согласно Дорожной карте по созданию дополнительных мест в детских садах на 2018-2019 годы (в дополнение к строящимся детским садам), утвержденной Главой м.р. Волжский Самарской области Е.А. Макридиным). Всего 672 места. Также за счет средств районного бюджета открыты группы кратковременного пребывания детей на 110 мест. Итого 782 места.

В рамках НП «Демография» численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек) составляет 1020 чел. (план на 2019г. - 1162чел.). Часть детей находятся в стадии оформления документов, а остальные дети будут зачислены после открытия новых корпусов в детских садах с. Курумоч и п.г.т. Смышляевка. Обеспеченность дошкольным образованием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 100% (план на 2019г. – 100%).

Реализация ***проекта «Спорт – норма жизни»:***

Численность населения в возрасте от 3 до 79 лет составила **102 543 чел.**

Доля населения (указанного возраста), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (указанного возраста) на 01.01.2020 составила:

**Все население (3-79 лет):**

План на 2019 г. - 38,7%, факт – 44,9% (46041 чел)

**Дети и молодежь (3-29 лет):**

План на 2019 г. - 80,2%, факт – 87,8% (29492 чел)

**Население среднего возраста (30-54 ж, 30-59 м. лет):**

План на 2019 г. - 24,5%, факт – 27,7% (13080 чел)

**Население старшего возраста (55-79 ж, 60-79 м. лет):**

План на 2019 г. - 11,2%, факт – 15,9% (3469 чел).

Достижению таких показателей способствовало проведение следующих мероприятий в городских и сельских поселениях:

1. Запущен в эксплуатацию плавательный бассейн «Старт» в п.г.т. Стройкерамика с возможностью посещения всех категорий граждан, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. За 2019 год зарегистрировано 30 155 человек.
2. Построены пять универсальных спортивных площадок:

- две в Кошелев парке (19 x 40 с элементами воркаута, 28 x 56 хоккейный корт)

- две в с. Курумоч (28x56 хоккейный корт, площадка с элементами воркаута 20х40 м.)

- в п. Просвет (хоккейный корт 35 х 20)

1. Введена производственная зарядка в 63 организациях в 13 поселениях.
2. Введены 4 дополнительных ставок тренеров – инструкторов по спорту в Верхней Подстёпновке (1), Смышляевке (3).
3. Создан 31 клуб по различным спортивным направлениям в 12 поселениях.
4. В 12 поселениях организована работа и проведены занятия по «скандинавской ходьбе». На данный момент этим видом спорта занимаются 503 чел.
5. На территориях поселений проводились спортивные мероприятия с привлечением различных организаций, предприятий и учреждений. В 12 поселениях сотрудничество оказали 36 организаций.
6. Приняли участие в сдаче норм ФСК ГТО 1208 человек.
7. Кроме районных первенств в поселениях было проведено 541 различное спортивное мероприятие, в которых приняло участие 29 509 человек.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **Базовое значение за 2018 г.** | **Плановое значение на 2019 год** | **Фактическое выполнение за 2019 год** | **% исполнения годового показателя** |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 2 | Доля детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет) (%) | 77,4 | 80,2 | 87,9 | 109,6 |
| 3 | Доля населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) (%) | 13,4 | 24,5 | 27,7 | 113,1 |
| 4 | Доля населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) (%) | 6,8 | 11,2 | 15,9 | 142,0 |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест) | ― | Не менее 2 | 24 | исполнено |
| 6 | Количество проведенных мероприятий по привлечению пожилых людей с активной жизненной позицией к воспитанию подрастающего поколения (встречи со старшеклассниками, направленные на патриотическое воспитание молодежи, сохранение семейных, культурных и исторических ценностей, пропаганду здорового образа жизни) | ― | Не менее 4 | 48 | исполнено |