**ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТИЮ м.р.ВОЛЖСКИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ**

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительство РФ разработало 12 национальных проектов по приоритетным направлениям.

Постановлением Администрации м.р.Волжский от 19.11.2018г. № 2111 регламентировано участие района в 10 Национальных проектах: Экология, Жилье и городская среда, Безопасные и качественные автомобильные дороги, Международная кооперация и экспорт, Производительность труда и поддержка занятости, Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, Демография, Культура, Образование, Здравоохранение.

Основные (ключевые) мероприятия, реализуемые на территории Волжского района в 2019 году.

Роль муниципального района в национальном **проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** заключается в реализации программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети.

 В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируются автомобильные дороги:

 Федерального значения:

 - Ремонт участка автомобильной дороги М-5 «Урал» подъезд к Оренбургу с 30 по 42 км от кольца обводной автомобильной дороги до поворота на п. Домашкины Вершины. На объекте с мая по июль 2019 года выполнялись работы по исправлению профиля дорожной одежды с использованием битумных эмульсий и щебня. Работы завершены на 100 %;

 - Капитальный ремонт автомобильной дороги А-300 «Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан» на участке с 8 по 33 км от п.Придорожный до п. Ровно-Владимировка. С апреля 2019 года на объекте началось восстановление изношенного покрытия. Готовность объекта составляет 100 %.

 Регионального значения:

 - В апреле-сентябре 2019 года выполнен второй этап капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения «Самара – Большая Черниговка» – Лопатино», «Самара – Оренбург» – Лопатино» и «Самара – Бугуруслан» – Петра Дубрава». Выполнено: окончательная укладка дорожной одежды, искусственные сооружения, пересечения и примыкания, устройство тротуаров, освещение, обустройство дороги и рекультивация земель. Общий процент готовности выполнения работ составляет 100 %.

 - «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград» (26+800 - 29+150) ремонт покрытия проезжей части 2.35 км (у п. Молодогвардейский с.п. Воскресенка). Работы завершены на 100 %.

Местного значения:

 - Выполняются работы по строительству автомобильных дорог: А-18/1А в микрорайоне «Кошелев Парк» (готовность объекта составляет 100%), территории 5/2 очереди застройки микрорайона «Южный город» (готовность объекта составляет 100%) *(без учета ЛОС)* и 1 этап строительства автомобильных дорог с дождевой канализацией на территории 6 очереди застройки микрорайона «Южный город» (готовность объекта составляет 100%).

 - В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях:

**За счет средств областного бюджета:**

1. В с. Воскресенка - отремонтирована улица Садовая
2. В с. Дубовый Умёт – выполнен ремонт квартала Клюева (проезд и парковка), отремонтирована улица Садовая.

3. В с. Курумоч отремонтирована улица Маломосковская, отремонтирована улица Жигулёвская, отремонтирован проспект Ленина.

1. В п. Верхняя Подстёпновка отремонтирована улица Лесная.

**За счет средств местного бюджета муниципального района:**

1. В городском поселении Петра Дубрава выполнен ремонт улицы Климова, улицы Коммунаров.

2. Отремонтирован переулок Северный в с. Дубовый Умёт

3. В с.п. Подъём-Михайловка отремонтирована улица Наумова (с Яблоновый Овраг), выполнен ремонт участка, соединяющего ул. Молодежная и ул. Наумова

4. В п. Верхняя Подстёпновка отремонтированы ул. Львовская (п. Стромилово), ул. Стартовая (п. Стромилово), ул. Юбилейная (п. Подстепновка)

5. Выполнены работы по устройство пешеходной зоны в с. Спиридоновка

6. В с.п. Лопатино отремонтирован дворовой проезд (ж.м. Яицкое), а также выполнент ремонт автомобильной дороги по ул. Специалистов (п. Новоберёзовский)

**НП «Экология» -** федеральные проекты, входящие в состав: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов».

В рамках реализации ***регионального проекта «Чистая вода»*** **национального проекта «Экология»,** муниципальным районом Волжский Самарской области по состоянию на 2019 году проводилась работа по проектированию линейных объектов:

1. «Проектирование и строительство водопроводных сетей с. Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области» имеются Положительные заключения государственной экспертизы (№ 63-1-1-3-0210-16 от 04.10.2016г. – проектная документация и результаты инженерных изысканий; № 63-1-5747-16 от 30.11.2016г. – сметная документация). Реализация объекта запланирована на 2021-2024 года. На сегодняшний день ведется работа по актуализации проектно-сметной документации, разработка проекта планировки территории, обновление инженерных изысканий.

2. «Проектирование и строительство водопроводных сетей с. Николаевка муниципального района Волжский Самарской области» имеются Положительные заключения государственной экспертизы (№ 63-1-1-3-0232-16 от 31.10.2016г. – проектная документация и результаты инженерных изысканий; № 63-1-5761-16 от 23.12.2016г. – сметная документация). Реализация объекта запланирована на 2021 год. На сегодняшний день ведется работа по актуализации проектно-сметной документации, разработка проекта планировки территории, обновление инженерных изысканий.

3. «Проектирование и строительство системы водоснабжения пос. Ровно-Владимировка муниципального района Волжский Самарской области» имеются Положительные заключения государственной экспертизы (№ 63-1-1-3-0211-16 от 04.10.2016г. – проектная документация и результаты инженерных изысканий; № 63-1-5748-16 от 30.11.2016г. – сметная документация). Реализация объекта запланирована на 2022 год. На сегодняшний день ведется работа по актуализации проектно-сметной документации, разработка проекта планировки территории, обновление инженерных изысканий.

4. «Строительство НФС для обеспечения нужд водоснабжения с.п. Лопатино». Ведется разработка проектно-сметной документации. Объект находится на проверке в государственной экспертизе. Получение положительных заключений ожидается до конца 2019 года. Реализация объекта запланирована на 2021-2024 года. После получения заключений, администрация муниципального района будет обращаться в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области для рассмотрения предложения о переносе срока реализации на 2020-2021 год.

В рамках ***мероприятия «Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды»*** в 2019 году Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ) проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации и проведению изыскательных работ.

С 29.08.2019 по 31.08.2019 года на участке несанкционированного размещения спиртовой барды расположенном на северо-западной окраине с.Рождественно проводится полевой этап инженерных изысканий, сопровождающийся бурением геологических скважин, отбором проб и проведением измерений.

В 2019 году мероприятие «Проектирование и строительство сортировочно-перегрузочного комплекса с площадкой сезонного накопления отходов в районе с.Рождествено муниципального района Волжский» включено в состав государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018-2022годы» утвержденной Постановлением Правительства Самарской области. В рамках выполнения указанного мероприятия предусмотрена рекультивация несанкционированной свалки в с.Рождествено. Предварительный расчет рекультивации несанкционированной свалки в с.Рождествено составит – 123,6 млн. рублей.

Объект несанкционированного размещения отходов на территории с. Рождествено существует с 80-х годов и образован, в основном, твердыми коммунальными отходами физическими и юридическими лицами села Рождествено. Основной причиной образования свалки является транспортная удаленность села и отсутствие условий для организованного сбора отходов населения и лицензированного объекта размещения отходов. Объект находится на северной окраине, в 2 км от границы с. Рождествено по дороге на п. Северный. Земли, на которых расположена свалка, относятся к землям поселений и входят в границы национального парка «Самарская Лука». Со стороны прилегающей дороги имелось частичное ограждение для предотвращения разноса отходов.

В апреле и мае при содействии служб администрации м.р. Волжский в Рождествено были приняты превентивные меры по недопущению дальнейшей эксплуатации свалки. В настоящее время территория свалки огорожена. С 16.04.2019 г. региональный оператор по обращению с отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» приступил к выполнению работ по вывозу ТКО с территории несанкционированной свалки в с. Рождествено, благодаря чему объемы свалки в с.п. Рождествено значительно сокращены. Ежедневно, с территории несанкционированной свалки в с. Рождествено двумя машинами Scania осуществляется вывоз твердых коммунальных отходов на санкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов. На 01.11.2019 г. с территории свалки вывезено порядка 2100 куб. м отходов.

Администрацией совместно с региональным оператором по обращению с ТКО принято решение об установке дополнительных контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. На сегодняшний день на территории района оборудовано 79 площадки, отремонтировано 53 контейнерных площадок. Планируется оборудование еще 92 площадок и ремонт 40 площадок в рамках заключенного соглашения с МинЖКХ СО. Планируется закупка новых контейнеров: пластиковых 145 шт. и металлических 210 шт.

На территории 4 поселений планируется ликвидация 5 несанкционированных свалок. На начало ноября 2019 года ликвидировано 28 несанкционированных свалок, в реестре стоят 18 несанкционированных свалок. Подписаны соглашения о выделении 19 млн. рублей из областного бюджета и 3 млн. рублей из местного бюджета, на ликвидацию существующих свалок.

В 2022 году на территории муниципального района Волжский согласно территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами Самарской области планируется ввести в эксплуатацию современную мусоросортировочную станцию с современным мощным оборудованием в с.Преображенка на новом объекте «Экотехнопарк Зелененький», который планируется построить в рамках инвестиционной программы «Строительство высоконагружаемого полигона твердых коммунальных отходов с площадкой для обезвреживания промышленных отходов и мусоросортировочным комплексом».

Региональной составляющей **НП «Жилье и городская среда»** являются 3 направления: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» и «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации национального проекта **«Жилье и городская среда»**:

- Ведется строительство двух детских садов по 300 мест с бассейном в с.п. Лопатино, поселок Придорожный в рамках государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 года. Срок ввода 01.09.2020 г. В настоящее время готовность составляет 20%.

Общий объем финансирования одного составляет 358,6 млн.руб. (в т.ч.: ФБ -85,9 млн.рублей, ОБ – 268,4 млн.рублей, МБ – 4,3 млн.рублей); второго – 302,1 млн.рублей ( в т.ч.: ФБ -57,4 млн.рублей, ОБ- 241,1 млн.рублей, МБ – 3,6 млн.рублей).

- Ведется проектирование двух детских садов «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ»: Детский сад А16/2 на 350 мест» по адресу: Самарская обл, р-н Волжский, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка», «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ» и Детский сад А16/3 на 350 мест» по адресу: Самарская обл, р-н Волжский, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка». Реализация данных объектов намечена на 2019-2020 года. В настоящее время получено положительное заключение на проектную и сметную документацию. Готовятся документы на торги.

- Ведется строительство автомобильной дороги с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением, 1 ЭТАП (Территория 5/2 очереди застройки жилого района, в с.п. Лопатино), в рамках государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 года, с общим объемом финансирования 401,62 млн.рублей (в т.ч.: ФБ -278,33 млн.рублей, ОБ - 119,28 млн.рублей, МБ – 4,01 млн.рублей). В настоящее время готовность составляет 100 % (без учета ЛОС). Работы по устройству ЛОС выполняются и будут завершены в I квартале 2020 года.

- Заключен контракт с ППСО АО «АВИАКОР» на осуществление строительства автомобильной дороги "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Дорога А-18/1А" (1,2,3,4,6,10 этапы строительства). Цена контракта составляет 319,3 млн. рублей. В настоящее время готовность составляет 100 %. Планируемый срок ввода – 25.12.2019 года.

- Заключен контракт с ООО «АВС» на осуществление строительства автомобильной дороги с дождевой канализацией. 1 ЭТАП "Территория 6 очереди застройки жилого района, расположенного в с.п. Черноречье. Цена контракта составляет 443,97 млн. рублей. В настоящее время готовность составляет 95 %. Идет установка пешеходных ограждений, монтаж остановочных павильонов. Планируемый срок ввода – 25.12.2019 года.

- Ведется проектирование объекта капитального строительства «Территория 7-ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1 этап». Строительство объекта запланировано на 2020 год.

Волжский район активно участвует в реализации **НП «Жилье и городская среда»,** обеспечивая выполнение доведенных плановых показателей по вводу жилья. На 2019 год в рамках ***РС ФП «Жилье»*** соглашением между Министерством строительства Самарской области и муниципальным районом Волжский установлен плановый показатель в объеме **397 010 кв.м**, из них планируется ввод **МКД – 274 248 кв.м**, **ИЖС – 123 086 кв.м**.

На территории мкр. «ЮЖНЫЙ ГОРОД» осуществляется строительство **30** многоквартирных домов. Планируемый объем ввода жилья составляет **154 742,4** **кв.м.**

На территории мкр. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» осуществляется строительство **13** многоквартирных домов. Планируемый объем ввода жилья составляет **119 505,6 кв.м.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация | Строительный адрес | Срок ввода | Общий объем ввода, кв.м. |
| **Древо** | кв-л 21 домов 7 | Введено Министерством строительства 27.09.2019г | 30 755 |
|     | кв-л 22, этап 2,4 домов 2 | - | 12 136 |
| кв-л 6, этап 1домов 10 | Введено Министерством строительства 24.12.2019г | 59 518 |
| кв-л 6, этап 2домов 11 | Введено Министерством строительства 27.09.2019г | 52 113 |
| **ИТОГО** | **154 742,4** |
| **Введено за 2019 год** | **154 522,0 (99,85%)** |
| **Кошелев** | дома серии А-50 |  Введено Министерством строительства 31.12.2019г | **119 512** **(100,01%)** |
|  | **План на 2019 год** | **119 505,6** |

За 2019 год введено в эксплуатацию **124 769 кв.м ИЖС**, что составляет **101,4** **%** от плана ввода (**123 086 кв.м**)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Поселение | Плановый показатель ввода(корректировка), кв.м. | Введено за 2019 год | % выполнения |
| 1. | сп Лопатино | 26592 | 24813 | **93,3** |
| 2. | сп Черноречье | 20626 | 21493 | **104,2** |
| 3. | сп Курумоч | 12974 | 13164 | **101,5** |
| 4. | сп Черновский  | 7204 | 8260 | **114,7** |
| 5. | сп Воскресенка | 8949 | 10831 | **121,0** |
| 6. | сп Дубовый Умет | 7916 | 7265 | **91,8** |
| 7. | сп Верхняя Подстепновка | 4800 | 4790 | **99,8** |
| 8. | сп Спиридоновка | 2556 | 1710 | **66,90** |
| 9. | сп Просвет | 2730 | 3088 | **113,1** |
| 10. | сп Сухая Вязовка | 1761 | 1411 | **80,1** |
| 11. | сп Подъем-Михайловка | 1216 | 1234 | **101,5** |
| 12. | сп Рождествено | 2500 | 2260 | **90,4** |
| 13. | гп Смышляевка | 13967 | 15249 | **109,2** |
| 14. | гп Петра-Дубрава | 9295 | 9201 | **99,0** |
|   | **Итого** | **123 086** | **124 769** | **101,4** |

Фактическое выполнение ввода жилья на территории Волжского района за 2019 год составляет **398 804 кв.м.** (**100,45 %** от планового показателя).

Для сведения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **год** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| объем ввода жилья, кв.м | **288 160** | **142 439** | **485 179** | **333 670** | **398 804** |
| из них ИЖС, кв.м | **32 289,1** | **42 453** | **89 783** | **143 542** | **124 769** |

Ввод жилья **в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства** субъектов РФ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Поселение | Плановый показатель ввода МКД, кв.м. | Введено за 2019 год (%) |
| 1. | мкр. «ЮЖНЫЙ ГОРОД» | 180 000 | 198 638 (110,4 %) |
| 2. | мкр. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» | 200 000 | 178 034 (89,0 %) |
|  | **ВСЕГО** | **380 000** | **376 672 (99,1 %)** |

Роль муниципального района Волжский в ***региональной составляющей федерального проекта*** ***«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда»*** заключается в возможности участия по переселению из многоквартирных домов, признанных аварийными.

На территории Волжского района проект реализуется с 2020 года, подлежат расселению 2 многоквартирных дома, расположенных по адресу: пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.8, ул. Солнечная, д. 5.

- многоквартирный дом по адресу: пгт Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 8 признан аварийным 29.04.2019, расселяемая площадь помещений 843,4 кв.м

- многоквартирный дом по адресу: пгт Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 5 признан аварийным 11.12.2014, расселяемая площадь помещений 434,9 кв.м

**Итого 1 278,3 кв.м**

План мероприятий по достижению доведенных значений показателей по региональному проекту:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | План мероприятий | Ответственное лицо | Срок выполнения |
| 1 | Определена квартирография жилых помещении домов, подлежащих расселению во 2-м этапе  | Глава поселения пгт. Смышляевка |  до 30.03.2019 выполнено |
| 2 | Проведение поквартирного обхода граждан с целью информирования населения о способах расселения граждан | Глава поселения пгт. Смышляевка | до 30.03.2019 выполнено |
| 3 | Проработка вопроса о подготовке земельного участка под строительство многоквартирных домов для переселения граждан | Глава поселения пгт. Смышляевка | до 28.02.2019 выполнено |
| 4 | Разработка дорожной карты по реализации второго этапа расселения граждан из аварийного фонда на территории района | Руководитель Управления архитектуры - Иванова С.В.Начальник отдела ЖКХ МБУ «УГЖКХ» - Орехова М.Н. | до 30.03.2019 выполнено |

Федеральный проект ***«Формирование комфортной городской среды»***

**Благоустройство дворовых территорий**

В 2019 году на территории муниципального района Волжский Самарской области в региональном проекте «ФКГС» в благоустройстве дворовых территорий принимали участие 3 сельских и 2 городских поселений по 13 дворовым территориям:

по одному объекту в п.Верхняя Подстепновка и в п.Черновский; 5 объектов в с.Воскресенка; и по три объекта в пгт. Смышляевка и в пгт.Петра Дубрава. Стоимость муниципального контракта составила 12,8 млн.рублей.

**Благоустройство общественных территорий**

В 2019 году на территории района благоустраивают 7 общественных территорий.

По результатам проведенного электронного аукциона с подрядными организациями ООО «Перспектива» и ООО «Пальмира» заключены муниципальные контракты № 6МК-УГ/2019 от 29 мая 2019 года на сумму 16 346,23 тыс. руб., № 7МК-УГ/2019 от 28 мая 2019 на сумму 59 510,02 тыс. руб (с оплатой 1-го этапа в 2019 году – 25 611,88 тыс.руб)

Проводились работы по благоустройству общественных территорий:

1. Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очереди застройки жилого района «Южный Город»;

2. Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка;

3. Парк пгт. Петра Дубрава;

4. Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка;

5. Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка;

6. «Спортивный комплекс» с. Курумоч;

7. Территория перед ДК «Юность» с. Яблоновый Овраг;

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий завершены 30 августа 2019 г.

**НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».**

По состоянию на 01.01.2020 года в на территории муниципального района Волжский, согласно единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, **зарегистрировано 3067 субъектов малого и среднего предпринимательства**. Количество вновь открытых предприятий в текущем году составляет 730 ед.

В целях расширения бизнеса и создания новых предприятий осуществляется оказание информационной и консультативной услуги о мерах финансовой поддержки в виде микрозаймов и поручительств, а так же их последующее сопровождение на получение займа. **Выдано 11 займов СМСП на общую сумму 24 100 000 рублей.**

Декомпозированные показатели для муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | Плановое значение на 2019 год | Фактическое выполнение за 2019 год | % исполнения показателя |
| 1 | Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО (человек) до 2024 года, в том числе за счет легализации | 62 | 288 | 464,5 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку в рамках реализации проекта, единиц | 60 | 62 | 103,3 |
| 3 | Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»), ед. (Оказание информационной и консультативной услуги СМСП о мерах финансовой поддержки в виде микрозаймов и поручительств, а так же их последующее сопровождение на получение займа) | 1 | 4 | 400,0 |
| 4 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек(- организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого и среднего предпринимательства; - организация и проведение семинаров, тренингов для малого и среднего предпринимательства по вопросам юридического, правового характера и вопросам ведения бизнеса;- содействие в участии в выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных контактов, повышение конкурентоспособности и др.) | 87 | 563 | 647,1 |
| 5 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед.(ООО «Возрождение 98», ООО ФСИ «Аналитика») | 2 | 2 | 100,0 |
| 6 | Количество физических лиц-участников ФП "Популяризация предпринимательства", человек | 280 | 301 | 107,5 |
| 7 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек | 53 | 285 | 537,7 |
| 8 | Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП "Популяризация предпринимательства", ед.(- организация и проведение семинаров, тренингов для малого и среднего предпринимательства по вопросам юридического, правового характера и вопросам ведения бизнеса;- пропаганда предпринимательской деятельности, деятельности микрофинансовых организаций, деятельности органов местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов социального предпринимательства (флайера, брошюры) | 5 | 5 | 100,0 |
| 9 | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проект, человек(Оказание бесплатных информационных, консультационных и образовательных услуг начинающим СМСП, в том числе ССП, а также гражданам желающим организовать собственный бизнес, обеспечение информационными и справочными материалами) | 18 | 24 | 133,3 |

С начала года в Волжском районе ведется работа по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации ***в рамках региональной составляющей федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации»***:

- 14.06.2019 года зарегистрирован сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Рождествено» (основной вид деятельности – производство молока (кроме сырого) и молочной продукции). Принято в члены сельскохозяйственного потребительского кооператива «Рождествено» 5 физических лиц (владельцев личных подсобных хозяйств);

- 09.07.2019 года зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив « Ветерок» (основной вид деятельности - переработка и консервирование мяса). Принято в члены сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Ветерок» 5 физических лиц (владельцев личных подсобных хозяйств). В настоящее время в СППК «Ветерок» ведется строительство убойного цеха для забоя крупного рогатого скота. Планируется приобретение оборудования для убойного цеха КРС и подача документов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия СО на возмещение затрат в размере 50%.

 По результатам участия во втором туре конкурсного отбора на получение грантов по начинающим фермерам, ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гасоян В.М (с.п.Черноречье) и Переверзев Ю.А. (с.п. Спиридоновка) являются победителями конкурсного отбора.

Декомпозированные показатели для муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение на 2019 год | Фактическое выполнение за 2019 год |
| 1 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, человек | 5 | 10 |
| 2 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц | 4 | 10 |

**НП «Международная кооперация и экспорт»**

Декомпозированный показатель для м.р. Волжский в 2019 году - прирост количества экспортеров на 1 ед. В текущем году ООО «ФСИ Аналитика» осуществила экспорт продукции собственного производства в республику Казахстан.

09.07.2019 г проведен семинар с СМСП на тему: «Меры государственной поддержки для экспортно-ориентированных предприятий Волжского района Самарской области. Финансовые и не финансовые услуги» совместного с Центром поддержки экспорта Самарской области, в здании Администрации района с охватом 30 ед.

Так же, на постоянной основе проводятся встречи с представителями бизнес сообщества Волжского района, с целью выявления потенциальных экспортеров.

Кроме того к ключевым мероприятиям выполнения Региональной составляющей «Экспорт продукции АПК» в Волжском районе можно отнести:

- совершенствование структуры посевных площадей в сторону увеличения доли экспортно-ориентированной продукции.

В 2019 году в Волжском районе увеличились площади, засеваемые экспортно-ориентированной продукцией (посевные площади льна в районе увеличились с 435 до 524 га). Данную культуру высевает ООО «Возрождение – 98 . Проводится работа с ООО «Возрождение 98» для заключения соглашения с центром поддержки экспорта Самарской области;

- информирование предприятий Волжского района о возможности участия в международных выставочно-презентационных мероприятиях.

В рамках данного мероприятия предприятия Волжского района (ООО «Кухмастер», ООО «Возрождение 98» и т.д.) 01.10.2019 г приняли участие в заседании круглого стола на тему: « Повышение эффективности участия предприятий Самарской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях»;

- ввод в оборот неиспользуемых земель и повышение интенсивности производства.

В текущем году введены в оборот неиспользуемые пахотные земли: ООО «Тверское» - 2 400 га, ООО «Возрождение 98» - 200 га, МУСПП «Первомайский» - 200 га, ИП Глава КФХ Усоян Т.С. - 200 га.

- мероприятия по борьбе с карантинными сорняками.

В целях соответствия международным стандартам, а также улучшения качества продукции растениеводства проводятся в июне-июле 2019 года 12 сельских поселений района провели мероприятия по уничтожению карантинных сорняков на общей площади 173,3 га. Из областного бюджета получена субсидия на сумму 1046,8 тыс. руб., с учетом софинансирования из средств местного бюджета сумма составила 1137,8 тыс.руб.

В состав **НП «Производительность труда и поддержка занятости»** входят 3 ФП**:**

1. «Системные меры по повышению производительности труда»

2. «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

3. «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

Цель **НП «Производительность труда и поддержка занятости»** – обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год к 2024 году.

Администрацией муниципального района Волжский Самарской области были проинформированы предприятия целевой группы, находящиеся на территории района, об инструментах повышения производительности труда, преимуществах, которые получают участники НП и размещена информация о НП на сайте Администрации.

Основным показателем, который должны достигнуть муниципалитеты, в рамках региональной составляющей, является «Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом». Установленное значение на 2019 год для Волжского района - 1 предприятие.

Показатель достигнут. В 2019 году было подписано соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между министерством промышленности и торговли Самарской области и предприятиями:

- ООО «Пегас-Агро»,

- ООО «Самарский Стройфарфор».

Целью региональной составляющей **«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»** является - формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях.

В качестве исполнения мероприятий предприятия, участвующие в проекте, организуют обучение работников предприятий, определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения.

Предприятием ООО «Самарский Стройфарфор» заключены договоры на обучение 232 человек на общую сумму 7,42 млн. рублей. По состоянию на 01.12.2019г. обучение завершили 200 работников, ГКУ СО «Центр занятости населения г.о.Самара» возмещены средства по заключенным договорам на сумму 5,44 млн. рублей.

Предприятием ООО «Пегас-Агро» заключены договоры на обучение 109 человек на общую сумму 1,0 млн. рублей. По состоянию на 01.12.2019 г. обучение завершили 74 человека. Возмещены средства по заключенным договорам на сумму 92,5 тыс. рулей.

В рамках **НП «Культура»:**

В сентябре 2019 года две детских школ искусств Волжского района «ДШИ № 2 п.Стройкерамика» и «ДШИ № 4 с.Лопатино» оснащены музыкальными инструментами (пианино) (общая стоимость оборудования из ОБ– 349 тыс.рублей).

09.10.2019г. – получен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) в количестве 1единицы (Общая стоимость автоклуба вместе с дополнительным оборудованием для него – 5,288 млн.рублей, в т.ч.: ОБ – 4,759 млн.руб., МБ- 528,7 тыс.руб).

По итогам работы передвижного многофункционального центра «автоклуб» за ноябрь 2019 года были перевыполнены плановые показатели по посещению мероприятий. Было запланировано – 600 посещений, фактически выполнено – 1212 человек.

Итоги мониторинга исполнение декомпозированных показателей в разрезе по направлениям деятельности учреждений культуры:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **Плановое значение на 2019 год**  | **Фактическое выполнение за 2019 год** | **% исполнения годового показателя** |
| 1 | Количество посещений библиотек | 159680 | 159682 | 100% |
| 2 | Количество посещений музеев | 12220 | 12243 | 100,2% |
| 3 | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий КДУ | 73552 | 73660 | 100,2% |
| 4 | Количество участников клубных формирований КДУ | 4556 | 4556 | 100% |
| 5 | Количество учащихся ДШИ | 1031 | 1052 | 102% |
| 6 | Количество посещений передвижных культурных центров (библиобусов, автоклубов) | 600 | 1212 | 202% |

В рамках реализации НП «Культура» планируется проведение капитального ремонта зданий следующих учреждений культуры:

- в 2020 году МБУК ЦКД «Тандем» в с.п. Дубовый Умет;

- в 2021 году СДК с.Сухая Вязовка;

- в 2022 году СДК с.Подъем-Михайловка.

Администрацией района подана заявка в Министерство сельского хозяйства и продовольствия СО на строительство нового дома культуры на 300 мест в с.п.Лопатино в 2020 году в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках реализации **НП «Образование»:**

С 01.09.2019 года начали работать 2 новых здания школ: в Кошелев-парке (на 1360 мест), в Южном городе (на 1500 мест).

Объект «Общеобразовательная школа на 1500 мест в составе общеобразовательного центра» в пятой очереди застройки, в с.п.Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город» введен в эксплуатацию, (разрешение на ввод 63-507103-15-2019 от 29.08.2019г). Сметная стоимость строительства объекта, согласно положительному заключению государственной экспертизы, составляет 926,238 млн. рублей.

Ведется проектирование объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 1500 мест в составе общеобразовательного центра» в седьмой очереди застройки, расположенной по адресу: в с.п. Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город». Мероприятия по строительству детского сада планируется на 2020-2021 годы.

В 2019 году участниками ***регионального проекта «Современная школа»*** по муниципальному району Волжский являются: СОШ «Образовательный центр «Южный город» пос. Придорожный; СОШ имени В.Д. Лёвина пос. Черновский; СОШ «Образовательный центр» имени братьев Глубоковых с.Лопатино; СОШ им. А.И. Кузнецова с.Курумоч. Заключены контракты и проведены работы по ремонту помещений объектов образования на сумму 2,5 млн.рублей за счет средств муниципального района Волжский по муниципальной программе "Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области " на 2011-2019 годы"

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» в вышеперечисленных учреждениях создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. На сегодняшний день численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей составляет – 4 784 человека.

Наблюдается  динамика  такого показателя как «Доля ОО, подключенных  к сети Интернет на скорости не мене 100 Мбит/с для городских школ, и не менее 50 Мбит/с – для сельских ОО». Сейчас таких школ 5 - (22%) (с.Курумоч, пгт.Рощинский, пгт.Стройкерамика, школа № 1 пгт. Смышляевка, мкр. «Южный город»).

На  1 октября 2019 года  10 школ (43,5% ) Волжского района имеют скорость 50 мбит/с  и более (Воскресенка, Верхняя Подстепновка, Дубовый умет, Лопатино, Петра-Дубрава, Ровно-Владимировка,  Смышляевка, Черновский, Самарский, Спиридоновка).

В рамках ***проекта «Успех каждого ребенка»*** в районе создан опорный центр дополнительного образования детей на базе структурного подразделения «Центр дополнительного образования» школы «Южный город». Одной из задач опорных центров является организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном образовании. Центр дополнительного образования школы «Южный город» начал свою работу с 1 сентября текущего года. 2210 обучающихся получают возможность обучаться здесь по дополнительным общеразвивающим программам 6 направленностей.

Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет - 65%. В 2019-2020 годах нам необходимо сохранить данный показатель, начиная с 2021 года, планово его увеличивать до 67% к 2024г.

Одним из основных мероприятий в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» является создание и организация образовательной деятельности по программам дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности в детских технопарках «Кванториум». В м.р. Волжский на базе ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" п.г.т. Смышляевка создан «мини-кванториум» на 480 детей.

Проект предполагаетпоэтапное вовлечение детей с ОВЗ в ДО, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционного обучения по дополнительным общеобразовательным программам детей с ОВЗ и детей-инвалидов. К концу 2019 года 34% обучающихся с ОВЗ планируем вовлечь в детские творческие объединения учреждений дополнительного образования.

Так же в рамках проекта на 2019 год было запланировано участие 2800 учащихся общеобразовательных организаций в цикле открытых онлайн уроках «Проектория». 3331 учащийся принял участие в открытых онлайн уроках, направленных на раннюю профориентацию.

В рамках ***проекта «Социальная активность***»«Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» к 2024 г. должна составить 45% от общего числа молодежи в Самарской области. В 2018 году этот показатель был равен 10,3%, в 2019г. – будет охвачено 30%, в 2020 г. – 33%.

К 2024 году численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего, среднего и высшего профессионального образования по СО должна достигнуть 180 тыс. человек. В 2019г. – данный показатель составляет 130 тыс. человек.

В м.р. Волжский в 2018 году 3650 обучающихся ОО были вовлечены в деятельность общественных объединений, в 2019 году предстоит достигнуть показателя – 3950 человек.

Самыми крупными объединениями, функционирующими в ОО, на данный момент являются Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (далее - РДШ) и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия».

В конце 2018г. создано местное отделение РДШ м.р. Волжский. Этому предшествовала большая работа по развитию ученического самоуправления в ОО района, являющегося принципом деятельности Российского движения школьников. Если в 2018 году в районе только 7 школ реализовывали практики РДШ, в настоящее время уже все 100% школ округа вступили в ряды РДШ. 1560 обучающихся являются на сегодняшний день участниками РДШ.

Президентом РФ В.В. Путиным поддержана инициатива Минобороны РФ по созданию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». На данный момент в региональном отделении движения «Юнармия» зарегистрированы 582 обучающихся школ Волжского района.

Для развития эффективной системы развития волонтерства среди молодежи в школах формируются добровольческие отряды. В 19 школах района созданы волонтерские отряды с охватом 450 обучающихся, причем 13 отрядов имеют регистрацию на сайте добровольцыроссии.рф.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Плановое значение на 2019 год** | **Фактическое выполнение на 01.12.2019** | **% исполнения годового показателя** |
| 1 | Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, единиц\*Примечание: будет зависеть от результатов конкурсных отборов субъектов РФ | 4 | 4 | 100,0 |
| 2 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | 2,8 | 3,3 | 117,9 |
| 3 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | 82 | 80 | 97,6 |
| 4 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %(от числа проживающих в муниципальном образовании) | 14 | 12 | 85,7 |
| 5 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, %(от общего числа молодежи в муниципальном образовании) | 30 | 40 | 133,3 |

В рамках реализации национального проекта **«Здравоохранение»:**

1. В Курумоченском отделении ЦРБ проводятся ремонтные работы системы водоснабжения, канализации на 4,7 млн. руб. в рамках проекта бережливая поликлиника и создания единого цифрового контура для проведения ремонта входной зоны поликлиники в с. Курумоч. Министерством здравоохранения выделены 8 млн. рублей на замену отопления и окон, ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ», закупка мебели, системы цифрового контура, навигации на сумму 1,9 млн. рублей. Срок окончания работ – до 01.12.2019 года.
2. Проводятся ремонтные работы в с. Рождествено по замене системы отопления на сумму 3,4 млн. рублей. Срок окончания работ - до 15.10.2019 года.
3. Администрацией района с Поволжским управлением министерства образования и науки Самарской области, МБУ «Паритет» и ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» направлен полный пакет на лицензирование медицинских кабинетов в детских садах района. Срок получение лицензии 01.01.2020 год. Для получения лицензий на право осуществления медицинской деятельности в образовательных учреждениях района получено экспертное заключение Роспотребнадзора и переданы помещения и оборудование в ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» по 12 кабинетам, закуплено оборудования на сумму 4,590 млн. рублей.
4. Продолжается строительство поликлиники в мкр. Южный город. Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2019 года.
5. Показатели общественного здоровья населения Волжского района доступные ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» приведены в таблице, они существенно выше целевых показателей, установленных министерством здравоохранения Самарской области.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Базовое значение за 2018 г.** | **Плановое значение на 2019 год** | **Фактическое выполнение на 01.12.2019** | **% исполнения годового показателя** |
| 1 | Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район)  | 0 | 2 | 3 | 150,0 |
| 2 | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2) в Самарской области, % | 74,0 | 82,4 | 82,5 | 100,1 |
| 3 | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2), в Самарской области, % | 64,5 | 65,9 | 69,3 | 105,2 |

В рамках реализации **НП «Демография»:**

На сегодняшний день, на территории муниципалитета в рамках национального проекта «Демография» ведется строительство детских садов:

- «Детский сад на 150 мест в с. Курумоч, м.р. Волжский» - строительство ведется при софинансировании министерства строительства Самарской области. Общая сумма финансирования проекта 762,4 млн. рублей (в т.ч.: ФБ – 281,7 млн. рублей, ОБ – 431,6 млн.рублей, МБ – 49,1 млн.рублей). Объект рассчитан на 150 мест, в т.ч. 30 мест для детей в возрасте до 3-х лет. Очередь -168 человек. Объект введен в эксплуатацию 15.11.2019 года.

- «Детский сад на 250 мест в пгт Смышляевка, м.р. Волжский» - строительство ведется при софинансировании министерства строительства Самарской области. Общая сумма финансирования проекта 173,7 млн. рублей (в т.ч.:. ФБ – 97,3 млн. рублей, ОБ – 187,6 млн.рублей, МБ – 17,0 млн. рублей). Объект рассчитан на 250 мест, в т.ч. 80 мест для детей в возрасте до 3-х лет (4 группы по 20 чел.), 170 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группы разной наполняемости). Очередь - 392 человека. Объект планируется к сдаче в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года. На 01.01.2020 года готовность составляет 85 %.

- «Детский сад общеразвивающего вида на 294 места с бассейном», расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон "Южный город" 6 очередь» - строительство ведется при софинансировании министерства строительства Самарской области. Общая сумма финансирования проекта 226,6 млн. рублей (в т.ч.: ФБ – 133,7 млн. рублей, ОБ – 79,5 млн. рублей, МБ – 13,3 млн.рублей). Объект рассчитан на 294 места, в т.ч. 63 места для детей в возрасте до 3-х лет (3 группы по 21 чел.), 231 место для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группы разной наполняемости). Очередь - 2018 человек. Объект планируется к сдаче в эксплуатацию в феврале 2020 года. На 01.01.2020 года готовность составляет 50 %.

- «Детский сад на 250 мест на ул. Народной, пгт Стройкерамика, м.р. Волжский» - на сегодняшний день ведется проектирование объекта. Реализация проекта планируется на 2019-2020 года. Объект рассчитан на 250 мест, в т.ч. 80 мест для детей в возрасте до 3-х лет (4 группы по 20 чел.), 170 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группы разной наполняемости).

- Ведется проектирование детского сада «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный». Объект рассчитан на 300 мест, в т.ч. 60 (мест для детей в возрасте до 3-х лет (3 группы по 20 чел.), 240 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группы разной наполняемости). Мероприятия по строительству детского сада планируется на 2020-2021 года.

Во исполнение поручения Губернатора Самарской области Д.И., за счет средств бюджета муниципального района Волжский в дошкольных учреждениях района в 2018-2019 гг. открыто 352 места, а также 320 мест - за счет внебюджетных источников ГБОУ (Согласно Дорожной карте по созданию дополнительных мест в детских садах на 2018-2019 годы (в дополнение к строящимся детским садам), утвержденной Главой м.р. Волжский Самарской области Е.А. Макридиным). Всего 672 места. Также за счет средств районного бюджета открыты группы кратковременного пребывания детей на 110 мест. Итого 782 места.

В рамках НП «Демография» численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек) составляет 1020 чел. (план на 2019г. - 1162чел.). Часть детей находятся в стадии оформления документов, а остальные дети будут зачислены после открытия новых корпусов в детских садах с. Курумоч и п.г.т. Смышляевка. Обеспеченность дошкольным образованием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 100% (план на 2019г. – 100%).

Реализация ***проекта «Спорт – норма жизни»:***

Численность населения в возрасте от 3 до 79 лет составила **102 543 чел.**

Доля населения (указанного возраста), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (указанного возраста) на 01.01.2020 составила:

**Все население (3-79 лет):**

План на 2019 г. - 38,7%, факт – 44,9% (46041 чел)

**Дети и молодежь (3-29 лет):**

План на 2019 г. - 80,2%, факт – 87,8% (29492 чел)

**Население среднего возраста (30-54 ж, 30-59 м. лет):**

План на 2019 г. - 24,5%, факт – 27,7% (13080 чел)

**Население старшего возраста (55-79 ж, 60-79 м. лет):**

План на 2019 г. - 11,2%, факт – 15,9% (3469 чел).

Достижению таких показателей способствовало проведение следующих мероприятий в городских и сельских поселениях:

1. Запущен в эксплуатацию плавательный бассейн «Старт» в п.г.т. Стройкерамика с возможностью посещения всех категорий граждан, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. За 2019 год зарегистрировано 30 155 человек.
2. Построены пять универсальных спортивных площадок:

- две в Кошелев парке (19 x 40 с элементами воркаута, 28 x 56 хоккейный корт)

- две в с. Курумоч (28x56 хоккейный корт, площадка с элементами воркаута 20х40 м.)

- в п. Просвет (хоккейный корт 35 х 20)

1. Введена производственная зарядка в 63 организациях в 13 поселениях.
2. Введены 4 дополнительных ставок тренеров – инструкторов по спорту в Верхней Подстёпновке (1), Смышляевке (3).
3. Создан 31 клуб по различным спортивным направлениям в 12 поселениях.
4. В 12 поселениях организована работа и проведены занятия по «скандинавской ходьбе». На данный момент этим видом спорта занимаются 503 чел.
5. На территориях поселений проводились спортивные мероприятия с привлечением различных организаций, предприятий и учреждений. В 12 поселениях сотрудничество оказали 36 организаций.
6. Приняли участие в сдаче норм ФСК ГТО 1208 человек.
7. Кроме районных первенств в поселениях было проведено 541 различное спортивное мероприятие, в которых приняло участие 29 509 человек.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **Базовое значение за 2018 г.** | **Плановое значение на 2019 год** | **Фактическое выполнение за 2019 год** | **% исполнения годового показателя** |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 2 | Доля детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет) (%) | 77,4 | 80,2 | 87,9 | 109,6 |
| 3 | Доля населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) (%) | 13,4 | 24,5 | 27,7 | 113,1 |
| 4 | Доля населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) (%) | 6,8 | 11,2 | 15,9 | 142,0 |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест) | ― | Не менее 2 | 24 | исполнено |
| 6 | Количество проведенных мероприятий по привлечению пожилых людей с активной жизненной позицией к воспитанию подрастающего поколения (встречи со старшеклассниками, направленные на патриотическое воспитание молодежи, сохранение семейных, культурных и исторических ценностей, пропаганду здорового образа жизни) | ― | Не менее 4 | 48 | исполнено |